Fensterrennovation "In den Hagenbuchen 8"

Arlesheim, 6. August 2011

Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft "In den Hagebuchen"

Am Montag, den 22. August 2011 beginnen die Rennovationsarbeiten und die neuen Fenster werden angeliefert.

Sollten Sie am Montag, den 22. August 2011 abwesend sein,
sind die mit Ihrem Namen angeschriebenen Schlüssel
bis am Freitag 19. August an Frau Eidenbenz zu übergeben.

Ferner bitten wir Sie, die Bakone zugänglich zu machen:
- Der Balkon muss am 22. August durchgehend geräumt sein, damit der Kran die Fenster abladen kann (siehe Skizze).
- Bei Baubeginn muss im Innern der Wohnung ein Raum von mind. 3m vor der Balkontüre auf der ganzen Länge der Balkontüre frei sein. Den individuellen Termin für den Baubeginn in Ihrer Wohnung werden wir Ihnen extra kommunizieren. Falls Sie hierzu Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Da das Wegräumen durch Mitarbeiter der Firma verrechnet wird, möchten wir sie inständig bitten, die Räumung für das obige Datum sicher zu stellen.

Beginn:	Montag, 22. August 2011, zwischen 08.00-09.00 Uhr
(an den Folgetagen beginnen die Arbeiten ca. um 07.00 Uhr)

Verlauf:	von links oben nach unten, dann rechts oben nach unten
Beginn in der Wohnung Eidenbenz

Dauer:	ca. 4 Wochen. Wir bitten Sie, in diesem Zeitraum die Wohnungen bis Beendigung der Arbeiten zugänglich zu halten.

Mit bestem Dank!

Im Namen der Erbengemeinschaft
Thierry Blanc

Konkakt:
076 323 78 80
% 031 558 26 09
email: thierry.blanc@gmx.ch

Räumung aussen:
durchgehend, inklusive Geländer!
- Blumenkästen, inkl. jene am Geländer
- Blumentöpfe
- Gartentische
- etc.

Räumung innen:
mindenstens 3 m
- Vorhänge
- Möbel
- Tische